游戏账号交易平台定制开发
PRD文档

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 游戏账号交易平台 |
| 文档类型 | PRD / 开发需求文档 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 项目阶段 | 需求确认、UI 设计、技术评估、开发排期、报价 |
| 覆盖端口 | PC Web、H5、Android APP、iOS APP |
| 重点要求 | 高品质 UI 美工、高清前端显示、暗黑游戏沉浸式视觉、交易闭环与担保安全 |

项目背景

本项目拟建设一个面向游戏账号、游戏金币、游戏道具及中介担保服务的综合交易平台。平台需要同时服务买家、卖家、代理、客服、运营、财务及后台管理员，实现商品发布、商品审核、商品浏览、下单支付、订单群聊、换绑验号、售后退款、提现分账、推广返利等完整交易流程。

甲方对 UI 美工与页面表现要求较高，要求前端在 PC、H5、Android、iOS 端均具备高清、精致、游戏化的视觉效果。参考视频呈现出暗黑游戏世界观、大幅高清场景背景、玻璃拟态导航、霓虹高亮卡片、沉浸式全屏布局、订单侧栏、步骤化交易表单及柔和动效，因此本项目不能按普通电商模板开发，需要按高保真视觉设计和定制化前端实现进行规划。

项目目标

业务目标

- 建立统一的游戏虚拟资产交易平台，覆盖账号、金币、道具、中介担保等交易类型。

- 支持买家快速选购商品，支持按游戏、区服、价格、账号属性等条件筛选。

- 支持卖家自主发布商品，并经过平台审核后上架展示。

- 支持平台担保交易、包赔服务、电子合同、保险套餐、订单群聊与人工售后。

- 支持微信支付、支付宝支付、退款、四方支付分账及卖家提现。

- 支持推广邀请、优惠券、积分商城、卡包、收藏、足迹、我的出价等运营能力。

- 支持代理授权与人工估号，便于平台回收、代理回收及客服介入交易。

产品目标

- 打造一个具备游戏感、科技感、高信任感的交易平台。

- 通过首页安全介绍、实名认证、隐私加密、担保赔偿、合同签署等机制降低用户交易顾虑。

- 通过统一商品属性模板、游戏配置、分类配置和后台审核提升商品管理效率。

- 通过 IM 群聊、私信报价、订单状态流转和售后通道提升交易履约透明度。

- 通过高清 UI、动画交互和跨端一致体验提升客户感知价值。

端口范围

| 端口 | 说明 | 主要能力 |
| --- | --- | --- |
| PC Web | 面向桌面浏览器，重点承载高清沉浸式页面与大屏交易体验 | 首页、商品列表、商品详情、下单支付、订单、消息、个人中心 |
| H5 | 面向移动浏览器和分享落地页，需单独做移动端 UI 与交互设计，不可由 PC 页面简单缩放 | 注册登录、商品浏览、下单、支付、个人中心、推广邀请 |
| Android APP | 面向安卓用户的完整交易客户端，需单独设计 APP 视觉、底部导航、手势交互和高清资源 | 买卖交易、消息通知、钱包提现、订单群聊、实名、人脸识别 |
| iOS APP | 面向苹果用户的完整交易客户端，需单独适配 iOS 安全区、刘海屏、灵动岛和高 DPR 显示 | 买卖交易、消息通知、钱包提现、订单群聊、实名、人脸识别 |
| 管理后台 | 运营与平台内部使用 | 用户、商品、订单、支付、提现、退款、游戏配置、优惠券、代理、内容、权限 |

需求范围

| 模块 | 功能需求 |
| --- | --- |
| UI 与前端视觉 | 高保真 UI 设计、高清切图、暗黑游戏风格首页、玻璃拟态导航、订单侧栏、PC 与移动端独立设计、高清动效适配 |
| 登录注册 | 手机号验证码注册/登录、协议勾选、登录后自动进入平台 |
| 首页 | 预约人数、买点什么、卖点什么、平台安全、帮助说明、回收入口、背包/积分商城 |
| 买点什么 | 游戏选择、账号交易、金币交易、道具交易、中介担保入口、商品列表、商品详情、收藏 |
| 商品筛选 | 游戏、端口、区服、换绑手机号、账号来源、防沉迷、实名、等级、段位、性别、价格等筛选 |
| 下单支付 | 订单详情、保险套餐、优惠券、推荐码、微信支付、支付宝支付、支付协议确认 |
| 卖点什么 | 商品/服务选择、游戏选择、填写交易信息、图片上传、商品属性填写、预览、提交审核 |
| 卖家中心 | 我卖的、收到的出价、商品管理、交易中、已售出、已下架、售后 |
| 我的 | 个人资料、钱包、提现、提现记录、卡包、收藏、足迹、出价、交易记录、推广邀请 |
| 实名认证 | 用户实名认证、人脸识别，认证后才允许交易 |
| 消息通知 | 系统消息、订单群聊、买卖家私信、砍价报价、图片/文件发送 |
| 我的订单 | 买家/卖家订单、订单类型、订单状态、订单详情、退款售后 |
| 支付与分账 | 微信支付、支付宝支付、退款、四方支付渠道、分账系统 |
| 人工估号 | 填写商品属性并提交客服，由平台评估回收价格 |
| 代理授权 | 后台授予代理身份，代理可上传账号并参与回收/报价流程 |
| 管理后台 | 用户、游戏、商品、属性、订单、支付、退款、提现、优惠券、推广、代理、内容配置、权限 |
| 测试部署 | 全流程测试、客户服务器部署、使用讲解、3 个月免费维护 |

可二期扩展范围

- 更复杂的竞价交易大厅。

- 自动估价算法与历史成交价智能推荐。

- 游戏账号安全检测自动化。

- 直播带货式账号展示。

- 多级代理体系与代理业绩结算。

- AI 客服问答与售后自动分流。

- 多语言与海外支付渠道。

- 自研风控模型、黑名单共享库、异常交易识别。

用户角色与权限

| 角色 | 主要职责 | 关键权限 |
| --- | --- | --- |
| 游客 | 浏览部分商品与平台介绍 | 查看首页、商品列表、帮助、安全说明 |
| 注册用户 | 购买商品、收藏、出价、发布商品前准备 | 登录、浏览、收藏、下单、私信、实名认证 |
| 买家 | 完成商品购买与验收 | 下单、支付、选择保险、签署协议、进入订单群聊、申请售后 |
| 卖家 | 发布商品并完成交付 | 发布商品、管理商品、收到出价、订单履约、提现 |
| 代理 | 代理上传账号、参与回收报价 | 发布代理商品、报价、毁约记录、代理身份管理 |
| 客服 | 协助交易、估号、群聊介入、售后处理 | 人工估号、订单群聊、售后处理、用户沟通 |
| 审核员 | 审核商品、提现、退款、实名材料 | 商品审核、提现审核、退款审核、风控审核 |
| 财务 | 管理支付、退款、分账与提现 | 支付记录、退款、提现、分账、对账 |
| 运营 | 配置游戏、属性、优惠券、活动、内容 | 游戏管理、属性配置、优惠券、推广、内容配置 |
| 系统管理员 | 平台配置和权限管理 | 账号权限、角色、菜单、系统配置、日志查看 |

UI 美工、高清前端与沉浸式游戏视觉专项说明

本项目客户最关注的不是普通功能堆叠，而是平台整体视觉质感、游戏氛围、高清显示效果和前端还原能力。根据参考视频分析，目标效果属于高定制化游戏风格页面，不应按常规电商、普通后台、模板商城或低成本 H5 页面理解。

参考视频解析信息如下：

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 视频分辨率 | 3360×1738 |
| 视频时长 | 约 166.65 秒 |
| 视觉风格 | 暗黑游戏场景、沉浸式全屏、玻璃拟态导航、紫色订单面板、高清游戏背景、动态交互 |
| 页面观感 | 更接近游戏客户端/游戏专题站/高端虚拟资产交易平台，而不是普通电商平台 |
| 对开发影响 | UI 设计、素材制作、前端动画、高清适配、性能优化工作量显著增加 |

因此，本项目在报价、排期、人员投入和验收标准上，应将“UI 美工 + 高清前端 + 沉浸式交互”作为独立重点模块进行评估。

同时，移动端需要独立设计。H5、Android APP、iOS APP 不能仅使用 PC 页面响应式压缩，也不能只做简单套壳页面。移动端应根据手机竖屏使用习惯、触控交互、底部导航、安全区、页面层级、支付流程、聊天体验和性能限制重新设计，以保证移动端实际体验达到客户要求。

视觉定位

本项目 UI 风格建议定义为“暗黑游戏沉浸式交易平台”。整体视觉不采用普通白底商城风格，而采用游戏世界观、大幅高清场景、霓虹高亮、玻璃拟态组件、沉浸式页面动线和游戏化交易流程。

核心关键词：

暗黑游戏氛围。

高清大场景背景。

- 沉浸式全屏布局。

- 霓虹紫 / 蓝 / 青色主视觉。

- 玻璃拟态导航栏。

- 半透明浮层与卡片。

- 高亮订单详情侧栏。

- 分步骤交易表单。

- 游戏角色、城堡、灯塔、战斗场景、装备栏等游戏化素材。

- 页面转场、悬浮动效、按钮反馈、加载动画等高级微交互。

参考视频画面拆解与落地方式

| 参考画面 | 视觉特征 | 对应产品页面 | 落地方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暗黑城堡首页 | 暗色城堡、热气球、灯光、海面、全屏背景 | PC 首页、H5 首页、APP 首页 | 使用高清游戏场景背景，叠加“买点什么”“卖点什么”“平台安全”“帮助中心”等悬浮入口 |
| 中置玻璃导航 | 顶部居中半透明导航，圆形头像发光，左右图标极简 | 全站导航 | 采用玻璃拟态导航组件，支持首页、游戏、交易、安全、帮助、我的等入口 |
| 右侧紫色订单侧栏 | 紫色高亮面板、金额层级清晰、按钮强引导 | 订单确认、支付页 | 固定/悬浮订单详情面板，展示商品、保险、优惠、联系方式、合计价格和继续支付按钮 |
| 游戏画面 + 订单叠层 | 左侧游戏画面，右侧交易信息，不打断沉浸感 | 商品详情、下单页 | 商品详情保留大图展示区，订单信息以浮层方式叠加 |
| 步骤化商品选择 | “03 选择您的商品”形式，属性分组清晰 | 发布商品、筛选商品、人工估号 | 商品属性填写采用步骤化设计，支持标签、下拉、选择器和右侧视觉图 |
| 灯塔背景表单 | 背景有深度，表单半透明浮层 | 商品筛选、发布流程 | 表单区采用半透明暗色层，右侧配置场景图或商品预览 |
| 紫色登录卡片 | 居中卡片、背景压暗、输入框极简 | 登录注册 | 登录注册采用弹窗或独立页，强化账号安全与平台高级感 |
| 页面黑场转场 | 页面切换时有短暂暗场/加载反馈 | 页面切换、支付等待、订单创建 | 使用轻量转场，不影响性能和支付流程 |

核心页面视觉要求

| 页面 | 视觉目标 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 第一眼体现游戏交易平台质感 | 全屏高清背景、悬浮入口、预约人数、安全背书、买卖入口突出 |
| 游戏选择页 | 像选择游戏世界入口 | 游戏 Logo 高清展示、A-Z 索引、热门游戏、历史选择、分类标签 |
| 商品列表页 | 像浏览游戏资产市场 | 暗色卡片、商品编号、价格高亮、属性标签、筛选面板、排序动效 |
| 商品详情页 | 像查看游戏账号档案 | 高清图集、账号属性、角色等级、段位、实名状态、包赔说明、合同标识 |
| 订单确认页 | 像参考视频中的紫色订单面板 | 右侧订单侧栏、保险套餐、优惠券、推荐码、联系方式、合计价格突出 |
| 发布商品页 | 像创建游戏资产卡片 | 步骤化填写、属性动态配置、截图上传、亮点标签、卡片预览 |
| 人工估号页 | 像提交资产评估申请 | 商品属性表单、截图上传、客服评估说明、提交后状态反馈 |
| 消息/群聊页 | 像交易作战频道 | 订单群聊、系统消息、买卖家私信、报价卡片、图片文件发送 |
| 我的钱包页 | 像游戏资产钱包 | 余额、积分、提现、优惠券、资金流水、发光数字重点展示 |
| 推广邀请页 | 像活动任务页 | 邀请码、专属链接、奖励阶梯、优惠券奖励、进度条 |
| 登录注册页 | 简洁但高质感 | 紫色登录卡片、暗色背景、验证码、协议勾选、二维码预留 |
| 管理后台 | 可不做强游戏化，但需统一品牌 | 暗色/浅色后台均可，重点是效率、权限、审核和资金安全 |

视觉设计规范建议

| 类别 | 建议规范 |
| --- | --- |
| 主色 | 深黑、午夜蓝、深紫作为背景主色 |
| 强调色 | 霓虹紫、电光蓝、青色、少量金色用于价格、按钮和重点标签 |
| 背景 | PC 使用 2K/4K 高清场景图，移动端单独裁切竖版背景 |
| 字体 | 标题字体可偏游戏感/科技感，正文需保证可读性 |
| 卡片 | 半透明、暗色、带边框高光、轻微发光阴影 |
| 按钮 | 主按钮采用高亮紫/蓝渐变，次按钮采用透明描边 |
| 标签 | 游戏属性、区服、实名、包赔、可议价等标签需统一颜色规则 |
| 图标 | 优先 SVG，需适配暗色背景和发光悬浮状态 |
| 金额 | 价格、总价、包赔金额需突出，建议使用更强对比和数字间距 |
| 空状态 | 不使用普通灰色空状态，建议设计游戏化空状态插画 |
| 错误状态 | 暗色背景下错误提示需足够醒目，但不能破坏整体高级感 |

高清素材与切图标准

| 素材类型 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页背景 | PC 建议 2K/4K，移动端单独出图 | 不建议 PC 图直接压缩拉伸到移动端 |
| 关键场景图 | 至少覆盖首页、商品详情、订单确认、发布页、登录页 | 可使用原创插画、正版素材或客户授权素材 |
| 游戏 Logo | 建议 SVG 或高清 PNG/WebP | 需支持列表、详情、筛选、后台展示 |
| 商品图 | 支持 5-10 张以上高清图 | 前端需生成缩略图、详情图和预览图 |
| 图标 | SVG 优先 | 支持普通、悬浮、选中、禁用状态 |
| 按钮切图 | 尽量 CSS 实现 | 减少图片按钮，便于多端适配 |
| 动效素材 | Lottie/SVG/CSS 动画优先 | 避免大体积视频动效影响加载 |
| APP 资源 | 需提供 2x/3x | 适配 iOS、Android 高 DPR 屏幕 |
| Web 资源 | WebP/AVIF/JPG 结合 | 兼顾清晰度和加载性能 |

前端高清适配要求

| 端口 | 适配要求 |
| --- | --- |
| PC Web | 适配 1920×1080、2560×1440、3360×1738、3840×2160 等高分屏 |
| H5 | 适配 375、390、414、430 等主流宽度，重点适配微信内置浏览器 |
| Android APP | 适配主流全面屏、刘海屏、高 DPR、高刷新屏 |
| iOS APP | 适配安全区、刘海屏、灵动岛、不同 DPR 和横竖屏限制 |
| 管理后台 | 适配 1366×768、1440×900、1920×1080 等办公分辨率 |

具体要求：

- 不允许简单将 PC 页面缩放到 H5 或 APP。

- PC 与移动端应共用视觉体系，但需要分别设计布局。

- 页面背景、商品图、图标在高分屏下不能出现明显锯齿、模糊、拉伸、压缩变形。

- 关键页面需进行大屏、普通屏、移动屏的视觉走查。

- 价格、按钮、订单状态等核心信息必须在暗色背景下保持清晰可读。

前端动效与交互要求

| 场景 | 动效要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 首屏加载 | 背景渐显、入口浮现、导航轻微出现 | P0 |
| 导航悬浮 | 图标发光、菜单背景轻微高亮 | P0 |
| 商品卡片 | 鼠标悬浮/点击时卡片抬升、边框发光 | P0 |
| 筛选面板 | 展开/收起平滑过渡 | P0 |
| 订单侧栏 | 进入页面时从右侧或渐显出现 | P0 |
| 保险套餐选择 | 选中态高亮、金额同步变化 | P0 |
| 发布步骤 | 步骤推进、返回、完成状态有反馈 | P0 |
| 登录弹窗 | 背景暗化、卡片弹出、输入聚焦高亮 | P0 |
| 支付等待 | 加载动画、支付状态刷新反馈 | P0 |
| 空状态 | 游戏化插画或轻动效 | P1 |
| 页面转场 | 可做短暂暗场/渐隐渐显 | P1 |
| 背景粒子 | 可选轻量粒子或光效 | P2 |

动效边界：

- 动效必须轻量，不能影响支付、下单、上传、聊天等核心操作。

- 不建议大量使用视频背景作为常态页面背景，避免加载慢和移动端耗电。

- 动效需有降级策略，低性能设备应保证功能优先。

- 支付、实名、人脸识别等严肃流程不宜使用过度花哨动画。

设计与前端交付物

| 交付物 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 视觉方向稿 | 至少输出 2-3 个方向，客户确认后进入高保真 |
| 首页高保真 | PC、H5、APP 至少各 1 套首页稿，移动端需单独设计竖屏方案 |
| 核心页面高保真 | 商品列表、商品详情、订单确认、发布商品、登录、我的、钱包、消息等，PC 与移动端需分别出稿 |
| 管理后台设计 | 重点页面包括数据看板、商品审核、订单管理、提现审核、配置管理 |
| 组件库 | 导航、按钮、输入框、弹窗、卡片、标签、订单侧栏、筛选器、上传组件、优惠券、保险套餐 |
| 设计标注 | 字体、字号、颜色、间距、圆角、阴影、透明度、响应式规则 |
| 交互说明 | 页面跳转、按钮状态、弹窗逻辑、加载、空状态、错误状态 |
| 动效说明 | 首屏、导航、卡片、侧栏、弹窗、步骤推进、支付等待等动效描述 |
| 切图资源 | SVG、WebP、PNG、2x/3x、PC/H5/APP 分端输出 |
| 前端静态页 | 按设计稿完成核心页面静态还原，用于客户先验收视觉 |
| 响应式说明 | PC、H5、APP 不同断点下的布局规则，移动端不得仅由 PC 页面等比缩放生成 |

移动端独立设计要求

移动端是本项目的重要成交和交易场景，需要单独设计 H5、Android APP、iOS APP 的页面结构和交互体验。移动端不应只是 PC 页面响应式压缩，而应围绕手机竖屏、单手操作、底部导航、滑动手势、支付场景、聊天场景、上传截图和安全区适配重新设计。

| 设计项 | 移动端要求 |
| --- | --- |
| 信息架构 | 首页、买商品、卖商品、订单、消息、我的需按移动端主路径重新组织 |
| 导航方式 | APP 建议使用底部 Tab + 顶部沉浸式标题区，H5 可结合底部导航和悬浮快捷按钮 |
| 首页设计 | 移动端首页需使用竖版游戏场景图，不直接裁切 PC 横版大图 |
| 商品列表 | 卡片密度、价格展示、筛选入口、排序交互需适配小屏 |
| 商品详情 | 高清图集、商品属性、购买按钮、客服入口需适配移动端阅读顺序 |
| 下单支付 | 金额、保险套餐、优惠券、支付按钮需固定在移动端易操作区域 |
| 发布商品 | 长表单需拆成多步骤，支持图片上传、预览、草稿保存 |
| 消息聊天 | 订单群聊、私信、图片文件发送需接近主流 IM 体验 |
| 钱包提现 | 金额输入、账户绑定、提现说明、审核状态需清晰展示 |
| 安全区 | iOS 刘海屏、灵动岛、底部 Home Indicator、Android 全面屏均需适配 |
| 性能 | 移动端需控制首屏资源体积，高清图使用懒加载和分辨率自适应 |

推荐技术栈方案

为达到参考视频级别的视觉表现，同时兼顾多端交付效率、性能、后续维护和支付/IM/实名等业务复杂度，建议采用“Web 与 APP 分层建设”的技术路线，而不是用单一低成本方案覆盖全部端。

推荐总体方案

| 端口 | 推荐技术栈 | 选型原因 |
| --- | --- | --- |
| PC Web / H5 | React + Next.js + TypeScript | 适合高质量交互页面、组件化开发、复杂状态管理、高清素材加载、SEO 和分享落地页 |
| Web 动效 | GSAP / Framer Motion / CSS Motion / Lottie | 适合实现首屏渐显、卡片悬浮、订单侧栏、弹窗、步骤切换等高级动效 |
| 复杂视觉 | Canvas / PixiJS / Three.js 按需使用 | 若需要粒子、光效、游戏场景动效，可按页面局部引入，避免全站过重 |
| Android / iOS APP | Flutter 3 + Dart | Flutter 基于 Skia 渲染，自定义 UI、动画、跨端一致性和高帧率表现更适合本项目视觉要求 |
| APP 动效 | Flutter Animation / Rive / Lottie | 适合实现复杂按钮、加载、转场、游戏化图标和轻量动效 |
| 管理后台 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Ant Design Vue | 管理后台重效率和稳定性，不需要过度游戏化，适合快速搭建审核、订单、资金、配置等模块 |
| 服务端 | Java Spring Boot 3 + Spring Security + MyBatis-Plus / JPA | 资金交易、订单状态、分账、风控、权限和后续扩展要求高，建议采用 Java 技术栈作为正式主方案 |
| 数据库 | MySQL 8 + Redis | MySQL 处理核心交易数据，Redis 处理验证码、会话、缓存、限流 |
| 文件存储 | 对象存储 OSS/COS + CDN | 支撑商品高清图、聊天图片、合同文件、静态资源加速 |
| IM | 腾讯云 IM | 降低群聊、私信、图片/文件消息、消息同步的开发成本 |
| 支付 | 微信支付 + 支付宝 + 四方支付/分账 | 满足订单支付、退款、提现和分账场景 |
| 实名/人脸 | 腾讯云 / 阿里云认证服务 | 降低实名、人脸识别开发和合规风险 |
| 电子签 | 法大大 | 满足线上合同签署与提现前签约要求 |

移动 APP 推荐 Flutter

| 维度 | Flutter优势 |
| --- | --- |
| 视觉还原 | 自绘 UI 能力强，适合暗黑游戏风、霓虹卡片、复杂圆角、阴影和动效 |
| 动画表现 | 动画体系完整，适合实现页面转场、卡片动效、加载动效、步骤推进 |
| 跨端一致性 | Android 与 iOS 可保持较高一致性，减少双端视觉差异 |
| 性能 | 渲染性能较好，适合高定制页面和复杂 UI |
| 开发效率 | 一套业务代码覆盖 Android 与 iOS，降低双端重复开发 |
| 资源适配 | 支持多倍率图片资源、字体、主题和动效资源管理 |

技术栈验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| PC Web | 高分屏显示清晰，首页、列表、详情、订单核心页面动效流畅 |
| H5 | 微信内置浏览器和主流移动浏览器访问正常，支付与分享链路顺畅 |
| Android APP | 主流安卓机型页面清晰，上传、聊天、支付、实名流程可用 |
| iOS APP | 安全区适配正常，页面无遮挡，支付、聊天、上传、实名流程可用 |
| 动效性能 | 核心页面无明显卡顿，低性能设备有降级方案 |
| 资源加载 | 高清图按需加载，CDN 加速，移动端不一次性加载超大原图 |
| 可维护性 | 前端组件、主题色、图标、接口请求、状态管理有统一规范 |

推荐开发方案

综合本项目“高 UI 要求、移动端独立设计、四端交付、交易资金安全、IM 群聊、支付分账、实名认证、电子合同、后台审核配置”等因素，最终推荐采用以下开发方案作为主方案。

最优技术路线

| 层级 | 最终推荐 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PC 用户端 | React + Next.js + TypeScript | 负责大屏沉浸式首页、商品列表、详情、订单确认等高品质 Web 页面 |
| H5 移动端 | React + Next.js + TypeScript，单独移动端页面设计 | 负责微信分享、移动浏览器访问、推广落地页、移动支付跳转 |
| Android / iOS APP | Flutter 3 + Dart | 负责独立 APP，保证双端 UI 一致、动画流畅、高清显示效果好 |
| 管理后台 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Ant Design Vue | 负责运营审核、订单、支付、提现、用户、游戏配置、优惠券等管理 |
| 后端服务 | Java Spring Boot 3 | 负责核心交易、订单状态、资金流水、权限、审核、对接第三方服务 |
| 数据库 | MySQL 8 | 存储用户、商品、订单、支付、钱包、优惠券、代理、配置等核心数据 |
| 缓存与队列 | Redis + 延迟任务/消息队列 | 验证码、会话、热点缓存、订单超时、支付回调、消息通知 |
| 对象存储 | 阿里云 OSS / 腾讯云 COS + CDN | 存储商品图片、聊天附件、合同文件、UI 静态资源 |
| IM 通信 | 腾讯云 IM | 实现订单群聊、买卖家私信、图片/文件消息、消息同步 |
| 支付体系 | 微信支付 + 支付宝 + 四方支付/分账 | 满足支付、退款、提现、分账和平台资金流 |
| 实名认证 | 腾讯云 / 阿里云实名与人脸识别 | 降低实名、人脸识别和合规开发成本 |
| 电子合同 | 法大大 | 支持线上合同签署和提现前签约约束 |
| 部署方式 | 云服务器 + 对象存储 + CDN + HTTPS | 初期稳定上线，后续可平滑扩容 |

推荐系统架构

用户端 PC Web / H5

│

├── React + Next.js + TypeScript

│

Android / iOS APP

│

├── Flutter 3 + Dart

│

管理后台

│

├── Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue

│

▼

统一 API 网关 / 后端接口层

│

├── 用户与认证服务

├── 游戏与商品服务

├── 订单交易服务

├── 支付退款与分账服务

├── 钱包提现服务

├── 优惠券与推广服务

├── IM 群聊对接服务

├── 实名认证与电子签服务

└── 后台权限与审计服务

│

▼

MySQL 8 + Redis + OSS/COS + CDN + 第三方服务

项目开发人员规划

| 角色 | 建议投入 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1 人 | 需求确认、流程梳理、原型、验收标准、客户沟通 |
| UI 设计师 | 1-2 人 | PC/H5/APP 独立高保真设计、组件库、切图、动效说明 |
| Web 前端 | 1-2 人 | PC Web、H5、动效、响应式、接口联调 |
| Flutter 工程师 | 1-2 人 | Android/iOS APP、动效、IM、上传、支付、实名联调 |
| 后台前端 | 1 人 | 管理后台页面、权限、审核、配置、财务管理 |
| Java 后端 | 2 人 | 用户、商品、订单、支付、钱包、分账、IM、第三方服务 |
| 测试工程师 | 1 人 | 四端功能测试、兼容测试、支付测试、视觉走查 |
| 运维/部署 | 0.5-1 人 | 服务器、域名、HTTPS、对象存储、CDN、日志和备份 |

最终建议

本项目建议按“高端定制交易平台”建设，最佳方案为：

- PC Web/H5：React + Next.js + TypeScript。

- Android/iOS APP：Flutter 3 + Dart，移动端单独设计。

- 管理后台：Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue。

- 后端：Java Spring Boot 3。

- 数据：MySQL 8 + Redis。

- 图片与静态资源：对象存储 + CDN。

- IM、支付、实名、人脸、电子签：优先采用成熟第三方服务集成。

该方案在视觉效果、移动端体验、交易安全、开发效率和后续扩展之间最均衡，适合作为本项目正式开发与报价的推荐方案。

美术资源设计专项

参考视频级页面效果并非单纯依靠前端代码即可完成，必须配套高质量美术资源。若美术资源不足，前端即使采用较好的技术栈，也很难达到客户预期的游戏沉浸式视觉效果。因此，本项目需要将美术资源设计作为独立工作项纳入需求范围、排期和报价。

美术资源范围

| 资源类型 | 是否建议纳入 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 品牌视觉 | 必须纳入 | 平台 Logo、品牌色、字体风格、图标风格、视觉识别体系 |
| PC 首页大背景 | 必须纳入 | 参考视频中的城堡/灯塔/暗黑游戏场景级别，建议 2K/4K |
| 移动端竖版背景 | 必须纳入 | H5/APP 不能直接裁切 PC 横图，需要单独设计竖版场景 |
| 登录注册背景 | 必须纳入 | 暗色遮罩、紫色登录卡片、账号安全氛围 |
| 商品列表背景 | 建议纳入 | 暗色交易市场氛围，避免普通白底商品列表 |
| 商品详情视觉 | 建议纳入 | 商品档案、游戏角色信息、属性面板、高清图集展示样式 |
| 订单确认视觉 | 必须纳入 | 紫色订单面板、保险套餐卡片、金额明细高亮 |
| 发布商品流程视觉 | 建议纳入 | 分步骤表单、属性标签、上传截图、预览卡片 |
| 钱包/推广视觉 | 建议纳入 | 资产感、积分感、奖励阶梯、任务进度 |
| 空状态插画 | 建议纳入 | 无订单、无收藏、无消息、无优惠券等游戏化空状态 |
| 图标体系 | 必须纳入 | 首页入口、导航、筛选、订单、钱包、消息、设置等 SVG 图标 |
| 标签和徽章 | 必须纳入 | 实名、包赔、可议价、可签合同、热门、推荐、代理等 |
| 动效资源 | 建议纳入 | Lottie/Rive/SVG 动画，如加载、成功、支付中、奖励弹窗 |
| APP 启动图/图标 | 必须纳入 | Android/iOS 应用图标、启动页、闪屏、应用市场展示图 |
| 管理后台品牌 皮肤 | 可简化纳入 | 后台以效率为主，可使用统一品牌色和 Logo，不做重美术 |

核心美术资源清单

| 页面/场景 | 美术资源 | 规格建议 |
| --- | --- | --- |
| PC 首页 | 暗黑游戏主视觉背景、悬浮入口装饰、灯光/粒子素材 | 3840×2160 或至少 2560×1440 |
| H5 首页 | 竖版游戏主视觉背景、底部导航装饰、移动端入口图标 | 1440×3200 或按主流高 DPR 机型适配 |
| APP 首页 | 竖版主视觉、启动页、底部 Tab 图标、快捷入口图标 | 2x/3x 多倍率 |
| 登录注册 | 登录卡片背景、账号图标、验证码输入视觉、二维码角标 | WebP/PNG/SVG |
| 游戏选择 | 游戏 Logo、热门游戏角标、分类图标、首字母索引样式 | SVG/高清 PNG |
| 商品列表 | 商品卡片底纹、属性标签、价格高亮样式、筛选图标 | SVG/WebP |
| 商品详情 | 属性面板背景、图片预览框、包赔说明图标、合同标识 | SVG/WebP |
| 订单确认 | 紫色订单面板、保险套餐卡片、优惠券样式、支付图标 | SVG/CSS/Lottie |
| 发布商品 | 上传占位图、步骤条、预览卡片、交易提醒插画 | SVG/WebP |
| 消息群聊 | 群聊头像、报价卡片、系统消息图标、文件图标 | SVG/PNG |
| 我的钱包 | 钱包背景、积分图标、提现图标、资金流水图标 | SVG/WebP |
| 推广邀请 | 邀请海报、奖励券、阶梯任务、分享二维码背景 | 海报图 + SVG |
| 空状态 | 无商品、无订单、无消息、无收藏、无优惠券插画 | SVG/WebP |
| 成功/失败反馈 | 支付成功、提交审核成功、提现提交、实名成功/失败 | Lottie/SVG |

美术资源来源方案

| 来源方式 | 优点 | 风险/注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 客户提供正版素材 | 成本较低，贴合客户预期 | 需确认授权范围、清晰度、是否可商用 |
| 购买商用素材 | 成本可控，速度较快 | 需注意授权协议，避免游戏 IP 侵权 |
| 设计师原创 | 风格统一，版权清晰，最贴合项目 | 成本和周期较高 |
| AI 辅助生成 + 人工精修 | 效率高，可快速探索风格 | 需人工统一风格，并注意商用合规和版权风险 |
| 三维/插画定制 | 效果最好，适合高端首页主视觉 | 成本最高，周期较长 |

建议采用“客户素材 + 商用素材 + 原创设计 + AI 辅助探索”的组合方式。核心首页、移动端主视觉、订单面板、品牌图标等关键资源建议原创或深度定制；非核心空状态、装饰纹理、局部图标可使用商用素材或 AI 辅助后人工精修。

美术资源交付规格

| 交付项 | 规格 |
| --- | --- |
| 源文件 | Figma / PSD / AI / SVG，按设计工具确定 |
| Web 图片 | WebP/JPG/PNG，按 PC/H5 区分输出 |
| APP 图片 | iOS/Android 2x/3x 多倍率输出 |
| 图标 | SVG 优先，必要时输出 PNG 多倍率 |
| 动效 | Lottie JSON / Rive / SVG / CSS 动效说明 |
| 命名 | 按模块、端口、状态命名，如 pc_home_bg_4k、app_tab_order_active |
| 色彩 | 暗色主题下需提供普通、悬浮、选中、禁用状态 |
| 压缩 | 上线资源需压缩，源文件需单独归档 |
| 归档 | 按 PC、H5、APP、后台、通用组件、动效、品牌分类 |

美术资源验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 风格一致性 | 所有核心页面符合暗黑游戏沉浸式视觉，不出现普通模板感 |
| 清晰度 | PC 高分屏和移动高 DPR 下无明显模糊、锯齿、拉伸 |
| 版权合规 | 核心视觉资源具备明确来源或授权，不使用未授权游戏 IP |
| 多端适配 | PC 横版、H5/APP 竖版分别设计，不能只做一套图强行裁切 |
| 组件完整 | 按钮、图标、标签、卡片、弹窗、订单面板均有完整状态 |
| 动效可实现 | 动效资源格式可被前端/Flutter 使用，不停留在视频概念稿 |
| 性能可控 | 高清资源经过压缩和分级加载，不影响首屏体验 |
| 可维护 | 源文件、切图、命名、组件状态清晰，便于后续迭代 |

重要场景 3D 建模要求

对于首页、移动端主视觉、订单交易关键页、游戏资产展示等重要场景，若希望达到参考视频中“城堡、灯塔、游戏场景、光影空间、沉浸式环境”的视觉质感，建议将 3D 建模作为高级视觉方案纳入可选或重点范围。

3D 建模并不是所有页面都必须使用，但关键首屏和高价值转化页面建议采用 3D 场景、3D 静帧、轻量动效或预渲染素材，以提升整体项目档次。

| 场景 | 是否建议3D | 设计方向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC 首页主视觉 | 强烈建议 | 暗黑城堡、灯塔、交易港口、游戏大陆、霓虹交易中心 | 第一眼体现平台高级感和游戏沉浸感 |
| H5/APP 首页主视觉 | 强烈建议 | 竖版 3D 场景，突出买/卖入口和游戏交易氛围 | 移动端首屏转化 |
| 登录注册页 | 建议 | 暗色空间、身份认证舱、账号安全场景 | 强化安全感和高级感 |
| 商品详情页 | 可选 | 3D 展示框、游戏装备台、角色档案面板 | 强化账号资产展示 |
| 订单确认页 | 可选 | 3D 紫色交易面板、保险卡片、发光金额区域 | 强化支付决策和订单质感 |
| 发布商品页 | 可选 | 3D 上传台、资产扫描、步骤化交易舱 | 强化卖家发布体验 |
| 钱包/推广页 | 可选 | 3D 钱包、积分币、奖励券、任务宝箱 | 强化运营活动视觉 |
| APP 启动页 | 建议 | 3D Logo、暗黑光效、品牌符号 | 提升 APP 打开质感 |
| 空状态插画 | 可选 | 低成本 3D 小物件，如空宝箱、暂无资产、暂无消息 | 提升细节品质 |

3D 资源制作方式

| 方式 | 说明 | 适用情况 |
| --- | --- | --- |
| 3D 静帧渲染 | 使用 Blender/C4D/3ds Max 等制作场景并渲染为高清图片 | 首页、登录页、移动端背景等重点场景 |
| 3D 序列帧/短动效 | 3D 场景导出短动画、序列帧或视频片段 | 首屏加载、启动页、活动页 |
| WebGL 实时 3D | 使用 Three.js/Babylon.js 实时渲染 | 预算充足、需要交互旋转/视差效果的场景 |
| 预渲染 + 前端动效 | 3D 静帧作为背景，前端叠加粒子、光效、漂浮动效 | 性价比最高，适合本项目 |
| 购买商用 3D 素材后改造 | 购买可商用模型，调整风格、灯光、材质 | 缩短周期，但需注意版权 |
| 原创 3D 建模 | 从零建模、材质、灯光、渲染 | 效果最好，成本最高，适合首页主视觉 |

现阶段建议优先采用“3D 静帧渲染 + 前端轻动效”的方案，即用 3D 建模产出高质量场景图，再由前端通过粒子、光效、景深、悬浮入口和转场增强沉浸感。这样可以在视觉效果、性能和成本之间取得较好平衡。

3D 资源交付规格

| 交付项 | 要求 |
| --- | --- |
| 3D 源文件 | Blender / C4D / 3ds Max / FBX / OBJ / GLTF，按实际制作工具交付 |
| 高清渲染图 | PC 至少 2560×1440，重点首页建议 3840×2160 |
| 移动端渲染图 | 竖版独立渲染，不直接裁切横版图 |
| 透明元素 | PNG/WebP 透明通道，用于前端叠层 |
| 轻量模型 | 如需实时 3D，模型需控制面数、贴图大小和加载体积 |
| 贴图资源 | 需包含材质贴图、法线、粗糙度、发光贴图等 |
| 动画资源 | GLB/GLTF、Lottie、序列帧或视频，按前端/Flutter 可用格式输出 |
| 版权说明 | 明确原创、购买、客户提供或 AI 辅助来源 |

3D 建模验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 场景质感 | 具备暗黑游戏氛围、空间层次、光影细节，不像普通素材拼贴 |
| 多端适配 | PC 横版和移动端竖版分别输出，不强行裁切 |
| 清晰度 | 高分屏下无明显模糊、拉伸、压缩噪点 |
| 风格统一 | 与 UI 色彩、按钮、卡片、图标风格一致 |
| 性能可控 | Web/APP 加载体积可控，移动端不因 3D 资源明显卡顿 |
| 可维护性 | 源文件、渲染图、贴图、动效资源归档清楚 |
| 版权合规 | 模型、材质、贴图、纹理均有明确来源或授权 |

核心业务流程

用户注册登录流程

1. 用户进入平台首页。

2. 点击登录/注册入口。

3. 输入手机号并获取验证码。

4. 勾选《用户协议》和《隐私协议》。

5. 验证成功后自动注册并登录。

6. 登录后可进入购买、发布、订单、钱包等功能。

约束规则：

- 未勾选协议时不能登录。

- 验证码需具备发送频控和失效时间。

- 首次登录需自动创建用户 ID。

- 涉及交易前需完成实名认证。

买家购买流程

1. 用户选择“买点什么”。

2. 选择交易类型：账号、金币、道具、中介担保。

3. 选择游戏，可按首字母、历史选择、热门游戏、游戏 Logo 快速进入。

4. 进入商品列表，按游戏、区服、端口、价格、等级等条件筛选。

5. 查看商品详情，确认商品属性、图片、卖家是否接受合同等信息。

6. 可收藏商品或进入下单。

7. 进入订单详情页，填写/确认角色信息、手机号、微信号。

8. 选择保险套餐：普通包赔、双倍包赔、充值包赔。

9. 选择优惠券、推荐码和支付方式。

10. 勾选交易协议并支付。

11. 支付成功后生成订单群聊。

12. 买卖双方在群聊中完成发货、换绑、验号、确认完成。

13. 若出现问题，可进入退款售后或人工客服处理。

卖家发布流程

1. 用户选择“卖点什么”。

2. 选择商品/服务类型：账号、金币、道具、中介担保。

3. 选择游戏名称。

4. 填写交易信息：基础信息、亮点标签、文字介绍、相关截图、是否议价、是否接受合同。

5. 填写商品属性，不同游戏展示不同属性模板。

6. 上传商品图片，支持自定义分类图片命名与卡片预览。

7. 系统自动生成商品编号。

8. 卖家预览商品详情页。

9. 提交后台审核。

10. 审核通过后自动展示到商品列表和“我的卖出”。

11. 商品可在商品管理中查看出售中、已售出、已下架状态。

砍价与出价流程

1. 买家在商品详情或私信中发起报价。

2. 系统按规则收取报价定金，默认参考商品价 10%，比例可后台配置。

3. 卖家收到出价通知。

4. 买卖双方可通过私信沟通，支持发送图片或文件。

5. 卖家同意报价后，买家支付尾款进入正式交易流程。

6. 若卖家拒绝或超时，可按平台规则处理报价定金。

合同签署流程

1. 订单进入交付/售后群聊。

2. 系统根据商品与交易信息生成合同内容。

3. 对接法大大线上电子签。

4. 买家、卖家确认合同并完成签署。

5. 卖家需同意并完成合同流程后才可提现。

提现流程

1. 卖家进入“我的钱包”。

2. 查看我的余额、积分余额和可提现余额。

3. 绑定微信或支付宝提现账户。

4. 输入提现金额，可选择全部提现。

5. 提交提现申请。

6. 后台人工审核。

7. 审核通过后打款并生成提现记录。

8. 若开启手续费，系统按后台配置扣除手续费。

人工估号流程

1. 用户进入人工估号。

2. 选择游戏并填写商品属性。

3. 上传必要截图和账号信息。

4. 提交给客服。

5. 平台进行价格评估并给出回收报价。

6. 用户同意后进入私聊客服或订单群聊进行交易。

代理授权流程

平台后台给用户授予代理身份。

代理可上传所有授权范围内的账号。

发布时选择平台交易或代理回收类型。

正常填写账号属性，但价格由代理商或平台报价。

卖家收到报价通知。

卖家同意后拉群交易。

若代理商反悔，默认记录毁约次数；超过 5 次自动取消代理身份。

每次毁约扣除账号报价的 30%，比例可后台配置。

功能需求

UI 设计与前端切图

| 功能 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UI 效果图 | 设计师输出关键页面高保真效果图 | P0 |
| UI 修改 | 甲方不满意时可提出修改意见，设计师按范围修改 | P0 |
| 前端静态页面 | 按 UI 设计稿切图并实现静态页面 | P0 |
| 跨端适配 | PC、H5、Android、iOS 视觉一致且布局适配 | P0 |
| 高清资源 | 背景、图标、商品图、卡片等资源高清显示 | P0 |
| 动效交互 | 导航、按钮、卡片、弹窗、加载等具备微动效 | P1 |

登录注册

| 功能点 | 需求描述 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 手机号注册 | 用户输入手机号和验证码完成注册 | 注册后自动登录 |
| 手机号登录 | 已注册用户输入手机号验证码登录 | 支持验证码倒计时 |
| 协议勾选 | 勾选用户协议、隐私协议 | 未勾选不能登录 |
| 协议查看 | 点击协议名称查看协议内容 | 后台可配置协议文本 |

首页

| 功能点 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 预约人数 | 展示预约网站交易的人数，增强平台热度感 |
| 买点什么 | 进入商品选择页面，支持账号、金币、道具、中介担保 |
| 卖点什么 | 进入发布商品页面，支持账号、金币、道具、中介担保 |
| 游戏安全 | 展示实名认证规则、隐私加密体系、担保赔偿说明、平台优势介绍 |
| 帮助 | 展示交易流程、上架流程、服务费收取、用户协议公示和引导说明 |
| 回收 | 用户填写需回收商品，平台评估报价，同意后私聊客服交易 |
| 背包 | 积分商城，支持兑换记录、积分记录、积分商品、规则说明和兑换下单 |

买点什么

| 功能点 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 游戏账号交易 | 选择游戏后进入账号商品列表，可加入背包或直接购买 |
| 游戏金币交易 | 选择游戏后进入金币商品列表，可加入背包或直接购买 |
| 游戏道具交易 | 选择游戏后进入道具商品列表，可加入背包或直接购买 |
| 中介担保 | 暂未完全确定，需预留入口和后台配置能力 |
| 游戏选择 | 支持 A-Z 首字母排序、历史选择、热门游戏、手游/端游分类、Logo 点选 |
| 商品列表 | 展示当前游戏售卖物品，支持搜索商品编号、筛选和排序 |
| 商品属性 | 后台可按不同游戏配置不同属性字段 |
| 商品详情 | 展示商品基础属性、详情大图、价格、合同支持、收藏入口 |
| 付款页面 | 选择付款渠道、优惠券、投保选项 |
| 订单详情 | 展示角色信息、联系方式、保险套餐、优惠减免、价格明细、支付方式、推荐码 |

商品筛选与排序

筛选条件包括但不限于：

| 分类 | 字段 |
| --- | --- |
| 游戏信息 | 游戏名称、手游/端游、游戏区服、用户端 iOS/安卓 |
| 账号信息 | 换绑手机号、账号来源、防沉迷、能否二次实名、游戏角色等级 |
| 角色属性 | 段位、性别、职业分类、角色分类、实名情况 |
| 交易属性 | 价格区间、是否可议价、是否支持合同、是否投保 |
| 排序规则 | 商品热度最高/最低、发布时间最近/最远、价格升序/降序 |
| 搜索能力 | 商品编号、游戏名称、关键词搜索 |

商品详情页

| 模块 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 商品基础信息 | 游戏名称、用户端、区服、换绑手机号、账号来源、防沉迷、实名状态、角色等级等 |
| 商品图片 | 支持 5-10 张高清详情图，可不设上限但需后台限制单图大小 |
| 商品亮点 | 展示卖家填写的亮点标签和文字介绍 |
| 价格信息 | 商品价格、包赔费用、优惠券抵扣、合计金额 |
| 合同信息 | 展示卖家是否接受签订合同 |
| 收藏 | 用户可收藏商品，商品上下架或调价可通知用户 |
| 购买入口 | 立即购买、加入背包或联系客服 |

下单与支付

| 功能点 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 订单确认 | 展示交易商品、角色信息、联系方式、保险、优惠、推荐码等 |
| 保险套餐 | 普通包赔、双倍包赔、充值包赔，不同套餐自动更新商品总价 |
| 优惠券 | 有券则可选择，无券则提示暂无优惠减免券 |
| 推荐码 | 推荐码仅对游戏账号交易有效，需记录返利关系 |
| 支付方式 | 支持微信支付、支付宝支付，可预留四方支付 |
| 协议确认 | 用户需同意平台交易协议后才能支付 |
| 退款 | 支持支付后按订单状态申请退款或售后 |

卖点什么

| 功能点 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 商品/服务选择 | 选择账号、金币、道具、中介担保 |
| 游戏选择 | 选择游戏名称并进入发布页面 |
| 交易信息 | 图片上传、基本交易信息、亮点标签、文字介绍、相关截图、交易说明 |
| 商品属性填写 | 按游戏和账号类型展示不同字段，属性词条均可后台配置 |
| 商品编号 | 填写时自动生成唯一商品编号 |
| 卡片预览 | 支持分类图片命名和商品卡片预览 |
| 交易提醒 | 后台可配置交易说明文字、图片，并醒目展示 |
| 提交审核 | 商品提交后台审核，审核通过后上架 |
| 发布出售 | 支持是否定金议价，议价定金比例后台可配置 |

我的

| 功能点 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 个人资料 | 头像、昵称、用户 ID |
| 我的钱包 | 我的余额、积分余额、积分明细 |
| 提现方式 | 绑定微信、支付宝，支付宝可输入账号，微信需授权 |
| 提现申请 | 可提现余额、全部提现、输入金额、提现说明、发起提现 |
| 提现审核 | 后台人工审核，可配置是否收取手续费 |
| 提现记录 | 展示提现状态和历史记录 |
| 退款记录 | 展示退款申请和处理结果 |
| 卡包 | 展示已有且可使用的优惠券/抵扣券 |
| 收藏 | 收藏商品，展示上下架状态和价格调整通知 |
| 我的足迹 | 浏览记录 |
| 我的出价 | 用户发起过的出价记录 |
| 交易记录 | 展示交易订单号、订单信息、商品信息，支持搜索筛选 |
| 推广邀请 | 生成唯一邀请码、专属链接，支持复制分享码和返利记录 |
| 实名认证 | 完成实名认证和人脸识别后才可交易 |
| 账户绑定 | 绑定微信账户、支付宝账户等 |
| 意见反馈 | 收集用户意见和问题反馈 |

积分商城与卡包

| 功能点 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 积分余额 | 展示用户当前积分 |
| 积分明细 | 展示积分获取、消耗记录 |
| 积分商品 | 包赔服务费奖券、账号售卖手续费奖券、中介服务费奖券、提现手续费奖券 |
| 兑换记录 | 展示历史兑换记录 |
| 使用规则 | 展示积分商品详细介绍和使用规则 |
| 卡包 | 展示可用、已用、过期优惠券和抵扣券 |

推广邀请

| 功能点 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 邀请码 | 每个用户生成唯一邀请码 |
| 分享链接 | 生成我的专属链接，可复制分享码 |
| 消费返利 | 被邀请用户注册并消费后邀请人可获得推广返利 |
| 奖励规则 | 邀请不同数量用户注册消费或充值，获得积分和不同类型/面值优惠券 |
| 后台配置 | 奖励门槛、奖励类型、券面值、有效期均可后台自定义 |

支付板块

| 功能点 | 需求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 微信支付 | 支持微信支付与退款 | 需微信商户号、认证费用等 |
| 支付宝支付 | 支持支付宝支付与退款 | 需支付宝账号与商户配置 |
| 四方支付 | 对接四方支付渠道 | 需确认服务商与接口文档 |
| 分账系统 | 支持百分比分账 | 分账比例后台配置 |
| 对账 | 支持支付、退款、提现、分账记录查询 | 可先做基础记录 |

消息通知

| 功能点 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 系统消息 | 平台交易系统消息、审核通知、订单状态通知、优惠券通知 |
| 系统群聊 | 订单下单后可从订单列表进入对应群聊，群聊自动同步到消息列表 |
| 私信聊天 | 买卖家协商价格、沟通交易细节 |
| 砍价消息 | 买家发送报价并支付报价定金，卖家确认后进入尾款支付 |
| 文件消息 | 支持发送图片或文件 |
| 腾讯 IM | 建议对接腾讯 IM，降低实时消息开发复杂度 |

我的订单

| 功能点 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 买卖家切换 | 我是买家、我是卖家，可查看不同身份订单 |
| 订单类型 | 账号、道具、金币、中介担保 |
| 订单状态 | 全部、待支付、已取消、交易中、已完成、退款售后 |
| 订单信息 | 交易订单号、商品信息、价格、状态、交易时间 |
| 订单操作 | 支付、取消、进入群聊、查看合同、申请售后、确认完成 |

设置与常用工具

| 功能点 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 账号安全 | 修改手机号、登录设备、安全验证等 |
| 关于我们 | 平台介绍、客服联系、协议入口 |
| 快捷入口 | 实名认证、意见反馈、签到、优惠券、推广邀请 |
| 签到 | 可作为积分运营入口，规则后台配置 |

管理后台

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 数据看板 | 用户数、交易额、订单数、待审核商品、待处理售后、待提现等统计 |
| 用户管理 | 用户列表、实名认证状态、钱包余额、积分、封禁、代理身份 |
| 游戏管理 | 游戏名称、Logo、首字母、热门游戏、手游/端游、排序、上下架 |
| 商品属性配置 | 不同游戏配置不同属性字段、选项、是否必填、筛选展示规则 |
| 商品管理 | 商品审核、上架、下架、编辑、查看图片、违规处理 |
| 订单管理 | 订单列表、状态流转、详情、群聊记录入口、售后处理 |
| 支付管理 | 支付流水、退款记录、渠道状态、分账记录 |
| 提现管理 | 提现申请、人工审核、打款状态、手续费配置 |
| 优惠券管理 | 优惠券/抵扣券创建、发放、使用、过期、适用范围 |
| 积分商城 | 积分商品、兑换规则、积分明细 |
| 推广管理 | 邀请关系、返利规则、奖励发放记录 |
| 代理管理 | 授权代理、毁约次数、扣罚记录、代理发布商品 |
| 人工估号 | 估号申请、客服报价、用户确认、转交易 |
| 内容配置 | 首页安全介绍、帮助说明、交易提醒、协议、海报图片 |
| IM 管理 | 订单群聊、私信记录、敏感内容处理 |
| 权限管理 | 角色、菜单、账号、操作权限 |
| 系统日志 | 登录日志、操作日志、审核日志、资金变更日志 |

状态机设计

商品状态

| 状态 | 说明 | 可操作人 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 卖家填写中，未提交 | 卖家 |
| 待审核 | 已提交，等待平台审核 | 审核员 |
| 审核驳回 | 审核未通过，需修改 | 卖家、审核员 |
| 出售中 | 审核通过，商品展示中 | 买家、卖家、运营 |
| 交易锁定 | 已被下单或进入交易中 | 系统 |
| 已售出 | 交易完成 | 系统 |
| 已下架 | 卖家或平台下架 | 卖家、运营 |
| 违规冻结 | 风控或投诉导致冻结 | 平台 |

订单状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 待支付 | 买家已提交订单但未支付 |
| 已取消 | 用户取消或超时未支付 |
| 已支付 | 支付完成，等待进入交易流程 |
| 交易中 | 进入发货、换绑、验号、群聊流程 |
| 待签约 | 需要签署电子合同 |
| 待验号 | 买家验号中 |
| 待确认 | 等待买家确认完成 |
| 已完成 | 交易完成，资金可按规则结算 |
| 售后中 | 用户发起售后或退款 |
| 已退款 | 退款完成 |
| 异常关闭 | 风控、纠纷或人工处理关闭 |

提现状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 待审核 | 用户提交提现申请 |
| 审核通过 | 财务审核通过，等待打款 |
| 审核驳回 | 提现不符合规则 |
| 打款中 | 正在处理转账 |
| 已到账 | 提现完成 |
| 打款失败 | 渠道失败或账号异常 |

售后状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 待处理 | 用户提交售后申请 |
| 处理中 | 客服介入处理 |
| 待补充材料 | 需要用户补充截图、聊天记录等 |
| 协商完成 | 买卖双方达成处理结果 |
| 已退款 | 完成退款 |
| 已驳回 | 售后申请不成立 |
| 平台仲裁 | 争议升级平台裁定 |

数据模型初稿

用户 User

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 用户ID |
| phone | 手机号 |
| nickname | 昵称 |
| avatar | 头像 |
| realNameStatus | 实名认证状态 |
| faceVerifyStatus | 人脸识别状态 |
| walletBalance | 钱包余额 |
| pointBalance | 积分余额 |
| inviteCode | 邀请码 |
| inviterId | 邀请人ID |
| agentStatus | 代理身份状态 |
| status | 账号状态 |
| createdAt | 注册时间 |

游戏 Game

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 游戏ID |
| name | 游戏名称 |
| logo | 游戏Logo |
| initial | 首字母 |
| platformType | 手游/端游 |
| hotSort | 热门排序 |
| status | 上下架状态 |

商品 Product

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 商品ID |
| productNo | 商品编号 |
| sellerId | 卖家ID |
| gameId | 游戏ID |
| category | 账号/金币/道具/中介担保 |
| title | 商品标题 |
| price | 商品价格 |
| attributes | 动态属性JSON |
| images | 商品图片 |
| tags | 亮点标签 |
| description | 文字介绍 |
| acceptBargain | 是否接受议价 |
| acceptContract | 是否接受合同 |
| status | 商品状态 |
| auditRemark | 审核备注 |
| createdAt | 创建时间 |

订单 Order

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 订单ID |
| orderNo | 订单号 |
| buyerId | 买家ID |
| sellerId | 卖家ID |
| productId | 商品ID |
| orderType | 账号/金币/道具/中介担保 |
| productAmount | 商品金额 |
| insuranceType | 保险套餐 |
| insuranceAmount | 保险金额 |
| couponAmount | 优惠金额 |
| totalAmount | 合计金额 |
| payChannel | 支付渠道 |
| payStatus | 支付状态 |
| orderStatus | 订单状态 |
| imGroupId | 订单群聊ID |
| contractId | 合同ID |
| createdAt | 创建时间 |

钱包 WalletTransaction

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 资金流水ID |
| userId | 用户ID |
| type | 收入/支出/提现/退款/手续费 |
| amount | 金额 |
| balanceAfter | 变更后余额 |
| relatedOrderId | 关联订单 |
| remark | 备注 |
| createdAt | 创建时间 |

优惠券 Coupon

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 优惠券ID |
| name | 名称 |
| couponType | 包赔服务费券/手续费券/中介服务费券/提现手续费券等 |
| amount | 面值或折扣 |
| minAmount | 使用门槛 |
| scope | 适用范围 |
| validStart | 生效时间 |
| validEnd | 失效时间 |
| status | 状态 |

推广 InviteReward

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 奖励记录ID |
| inviterId | 邀请人 |
| inviteeId | 被邀请人 |
| rewardType | 积分/优惠券/返利金额 |
| rewardValue | 奖励值 |
| triggerOrderId | 触发订单 |
| status | 发放状态 |

API 接口清单初稿

用户与认证

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/sms/send | 发送短信验证码 |
| POST | /api/auth/login | 手机号验证码登录/注册 |
| GET | /api/user/profile | 获取个人资料 |
| PUT | /api/user/profile | 修改个人资料 |
| POST | /api/user/real-name | 提交实名认证 |
| POST | /api/user/face-verify | 发起人脸识别 |

游戏与商品

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/games | 游戏列表 |
| GET | /api/games/hot | 热门游戏 |
| GET | /api/products | 商品列表与筛选 |
| GET | /api/products/{id} | 商品详情 |
| POST | /api/products | 发布商品 |
| PUT | /api/products/{id} | 编辑商品 |
| POST | /api/products/{id}/submit | 提交审核 |
| POST | /api/products/{id}/favorite | 收藏商品 |

订单与支付

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/orders | 创建订单 |
| GET | /api/orders | 我的订单列表 |
| GET | /api/orders/{id} | 订单详情 |
| POST | /api/orders/{id}/cancel | 取消订单 |
| POST | /api/orders/{id}/pay | 发起支付 |
| POST | /api/orders/{id}/confirm | 确认完成 |
| POST | /api/orders/{id}/refund | 申请退款/售后 |
| POST | /api/orders/{id}/bargain | 发起报价/砍价 |

钱包与优惠券

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/wallet | 钱包余额 |
| GET | /api/wallet/transactions | 资金流水 |
| POST | /api/withdrawals | 发起提现 |
| GET | /api/withdrawals | 提现记录 |
| GET | /api/coupons | 我的卡包 |
| POST | /api/coupons/exchange | 积分兑换优惠券 |

消息与 IM

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/messages/system | 系统消息 |
| GET | /api/im/conversations | 会话列表 |
| POST | /api/im/order-group | 创建/获取订单群聊 |
| POST | /api/im/private-chat | 创建私聊 |

管理后台

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /admin/dashboard | 数据看板 |
| GET | /admin/users | 用户列表 |
| PUT | /admin/users/{id}/status | 修改用户状态 |
| GET | /admin/products | 商品管理列表 |
| POST | /admin/products/{id}/audit | 商品审核 |
| GET | /admin/orders | 订单管理 |
| POST | /admin/refunds/{id}/audit | 退款审核 |
| POST | /admin/withdrawals/{id}/audit | 提现审核 |
| POST | /admin/games | 新增游戏 |
| PUT | /admin/games/{id} | 编辑游戏 |
| POST | /admin/product-attributes | 配置商品属性 |
| POST | /admin/coupons | 创建优惠券 |
| POST | /admin/invite-rules | 配置推广奖励 |
| POST | /admin/agents/{userId}/grant | 授权代理 |

第三方服务与外部依赖

| 服务 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 短信服务 | 手机号验证码登录 | 需购买短信套餐并配置签名模板 |
| 微信支付 | 微信支付、退款 | 需微信商户号和相关认证 |
| 支付宝支付 | 支付宝支付、退款 | 需支付宝商家账号 |
| 四方支付 | 分账和扩展支付能力 | 需客户确认服务商 |
| 腾讯 IM | 系统群聊、私信、图片/文件消息 | 建议使用成熟 IM 降低开发风险 |
| 法大大 | 电子合同签署 | 需客户申请企业账号并确认套餐 |
| 实名/人脸识别 | 交易前实名认证 | 可选腾讯云、阿里云、运营商认证等 |
| 对象存储 OSS/COS | 商品图片、合同、聊天附件 | 需配置 CDN 加速 |
| 云服务器 | 后端服务与数据库部署 | 初期可按 4 核 8G 起步，后续扩展 |
| 域名与 SSL | PC/H5 访问与 API 安全 | 需购买域名并配置 HTTPS |

非功能需求

性能要求

- PC 首页首屏关键内容建议 3 秒内可见。

- 商品列表支持分页或无限滚动，避免一次性加载过多高清图片。

- 商品图片需支持缩略图、详情图和原图分级加载。

- H5 和 APP 端应启用图片懒加载与缓存策略。

- 后台列表查询需支持分页、筛选和索引优化。

安全要求

- 所有接口必须使用 HTTPS。

- 登录验证码需限制频率、防刷和有效期。

- 支付回调、退款回调、分账回调必须验签。

- 用户资金、提现、退款、分账等操作必须记录资金流水和操作日志。

- 后台操作需基于角色权限控制。

- 商品图片、聊天文件需进行大小、格式和安全校验。

- 敏感信息如手机号、实名信息需脱敏展示。

- 重要操作如提现、退款、审核需记录操作人、时间、IP、备注。

合规要求

- 明确平台用户协议、隐私协议、交易协议、售后规则、服务费规则。

- 虚拟商品交易需提示交易风险和平台担保范围。

- 实名认证和人脸识别需获得用户授权。

- 若涉及电子合同，合同模板、签署主体、法律效力需客户法务确认。

- 支付和分账需符合支付机构规则，避免平台资金合规风险。

兼容要求

| 端口 | 兼容范围 |
| --- | --- |
| PC Web | Chrome、Edge、Safari、Firefox 主流版本 |
| H5 | 微信内置浏览器、Safari、Chrome、安卓主流浏览器 |
| Android APP | Android 8.0 及以上建议支持 |
| iOS APP | iOS 13 及以上建议支持 |
| 管理后台 | Chrome、Edge 最新稳定版 |

验收标准

UI 与前端验收

- PC、H5、Android、iOS 核心页面均按高保真设计稿还原。

- 页面视觉达到参考视频同类暗黑游戏沉浸式效果，不采用普通模板化电商风格。

- PC 端在 1920×1080 及以上分辨率下背景、图标、卡片无明显模糊。

- 移动端在高 DPR 屏幕下图标、按钮、商品图清晰。

- 导航、按钮、卡片、弹窗、订单侧栏等组件样式统一。

- 商品列表、商品详情、订单确认、发布商品等核心流程无明显布局错乱。

- 大图加载需有占位、加载态或渐进显示策略。

业务功能验收

- 用户可通过手机号验证码完成注册登录，并受协议勾选限制。

- 用户可按游戏选择、搜索、筛选、排序找到商品。

- 用户可查看商品详情、收藏商品、下单并完成支付。

- 订单可按状态流转，并生成对应订单群聊。

- 卖家可发布商品、填写属性、上传图片、预览并提交审核。

- 后台可审核商品，审核通过后前台可展示。

- 用户可查看我的钱包、提现、提现记录、卡包、收藏、足迹、交易记录。

- 推广邀请可生成邀请码和专属链接，并记录邀请关系。

- 微信支付、支付宝支付、退款至少完成一种沙箱或测试环境联调，正式环境需客户提供资质。

- 腾讯 IM、实名认证、电子签等第三方能力完成测试环境验证。

后台验收

- 后台账号可按角色登录并访问授权菜单。

- 可配置游戏、Logo、分类、商品属性、筛选字段。

- 可审核商品、查看订单、处理退款和提现。

- 可配置优惠券、积分商品、推广奖励规则。

- 可管理用户、实名状态、代理身份和违规状态。

- 资金相关操作有完整流水和日志。

项目阶段计划

阶段一：需求与 UI 设计

| 工作 | 说明 |
| --- | --- |
| 需求确认 | 梳理 4 端范围、核心流程、后台范围和第三方服务 |
| 信息架构 | 输出页面清单、菜单结构、业务流程图 |
| UI 风格稿 | 先出首页、商品详情、订单详情、登录、个人中心等关键稿 |
| 高保真设计 | 覆盖 PC、H5、APP 核心页面 |
| 设计评审 | 与客户确认视觉方向和修改范围 |

阶段二：前端静态与基础框架

| 工作 | 说明 |
| --- | --- |
| 前端框架搭建 | PC/H5/APP 技术框架和路由结构 |
| 组件库开发 | 导航、卡片、表单、弹窗、订单侧栏、筛选器 |
| 高清适配 | 图片资源、响应式布局、移动端安全区适配 |
| 静态页面 | 首页、列表、详情、订单、发布、我的、消息等静态页面 |

阶段三：后端与后台开发

| 工作 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据库设计 | 用户、游戏、商品、订单、钱包、优惠券、IM、审核等表结构 |
| API 开发 | 用户、商品、订单、支付、钱包、消息、后台接口 |
| 管理后台 | 用户、商品、订单、支付、提现、优惠券、代理、配置等管理 |
| 第三方集成 | 短信、支付、IM、实名、人脸、电子签等 |

阶段四：联调测试与上线

| 工作 | 说明 |
| --- | --- |
| 全流程联调 | 注册、实名、发布、审核、下单、支付、群聊、售后、提现 |
| 兼容测试 | PC、H5、Android、iOS 多端测试 |
| 性能优化 | 图片加载、接口响应、列表性能、缓存策略 |
| 安全检查 | 支付验签、权限校验、资金流水、敏感信息脱敏 |
| 部署上线 | 部署客户服务器、配置域名 SSL、上线验收 |
| 培训交接 | 讲解后台和业务流程，提供基础使用说明 |

页面清单初稿

前台用户端

| 模块 | 页面 |
| --- | --- |
| 通用 | 启动页/加载页、登录注册页、协议页、404/错误页 |
| 首页 | 沉浸式首页、安全介绍、帮助中心、回收入口、背包入口 |
| 游戏选择 | 游戏列表、热门游戏、历史选择、首字母筛选 |
| 商品 | 商品列表、筛选弹窗、商品详情、图片预览、收藏列表 |
| 下单 | 订单确认、保险套餐选择、优惠券选择、支付结果页 |
| 发布 | 选择类型、选择游戏、填写交易信息、商品属性、图片上传、预览、提交成功 |
| 订单 | 买家订单、卖家订单、订单详情、退款售后、合同签署入口 |
| 消息 | 系统消息、订单群聊、私信聊天、报价消息 |
| 我的 | 个人资料、钱包、提现、提现记录、卡包、足迹、出价、交易记录、推广邀请、实名认证、账户绑定、意见反馈 |
| 工具 | 人工估号、签到、优惠券、推广分享页 |

管理后台

| 模块 | 页面 |
| --- | --- |
| 工作台 | 数据看板、待办事项 |
| 用户 | 用户列表、实名认证审核、代理授权、账户冻结 |
| 游戏 | 游戏列表、游戏分类、Logo 管理、热门配置 |
| 商品 | 商品列表、商品审核、商品属性模板、违规商品 |
| 订单 | 订单列表、订单详情、售后处理、合同记录 |
| 支付 | 支付流水、退款记录、分账记录、提现审核 |
| 运营 | 优惠券、积分商城、推广奖励、活动配置 |
| 内容 | 首页海报、安全介绍、帮助说明、交易提醒、协议管理 |
| 消息 | 系统消息、IM 会话、敏感词配置 |
| 系统 | 管理员、角色权限、菜单、操作日志、系统配置 |

风险点与注意事项

| 风险 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| UI 成本风险 | 客户要求接近参考视频级别，普通模板无法满足 | 需单独评估 UI、插画、动效、前端还原工作量 |
| 素材版权风险 | 游戏场景、角色、背景、截图、Logo、装备等可能涉及第三方 IP | 使用原创、正版商用素材、自绘素材或客户确认授权素材 |
| 多端成本风险 | PC、H5、Android、iOS 四端均需高清适配 | 明确是否原生 APP 或跨端框架，避免范围失控 |
| 支付分账风险 | 四方支付和百分比分账依赖服务商资质 | 开发前确认支付服务商和接口文档 |
| 电子签风险 | 法大大接入需企业认证、模板确认和费用 | 客户提前准备账号和合同模板 |
| IM 成本风险 | 群聊、私信、图片文件、订单同步能力较复杂 | 建议使用腾讯 IM 等成熟服务 |
| 游戏属性复杂 | 不同游戏字段差异大 | 后台需做动态属性配置，避免写死字段 |
| 虚拟商品售后 | 账号交易纠纷较多 | 明确包赔、验号、退款、仲裁和证据规则 |
| 资金安全 | 钱包、提现、退款、分账涉及资金 | 必须保留流水、日志、人工审核和权限控制 |
| 美术资源不足 | 没有高质量背景、图标、动效素材时，前端无法达到参考视频级效果 | 将美术资源设计单独列入范围、排期和报价 |
| 3D 建模成本风险 | 关键场景若需要原创 3D 建模、渲染或实时 3D 交互，成本和周期会明显增加 | 明确 3D 场景数量、精度、修改轮次、是否实时交互和源文件归属 |